武昌工学院2024年普通专升本

《工程项目管理》考试大纲

一、考试科目：《工程项目管理》

二、考试形式：闭卷、笔试

三、考试时长：90分钟

四、试卷分值：满分150分

五、题型范围：无选择题，无判断题，其他题型不限。

六、参考书目

邹登雄主编，《工程项目管理》，哈尔滨工程大学出版社，2022年6月

七、考试的基本要求

掌握工程项目管理的组织体系，掌握工程项目的进度控制、质量控制、成本控制和安全控制的基本原理和方法；掌握工程项目现场管理、合同管理、生产要素管理和风险管理的基本内容。

- 八、考试范围

- 第一章 工程项目管理概论

- 1.了解项目以及工程项目的定义和分类;熟悉项目的基本特征。

- 2.熟悉工程项目管理的目标以及它们之间的关系，掌握工程项目的承发包模式。

- 3.理解工程项目管理规划的编制程序。

- 4.了解项目管理风险的分类和基本程序。

- 第二章 工程项目管理组织与沟通

- 1.重点掌握项目管理的组织形式。

- 2.理解项目经理的责、权、利。

- 3.了解项目经理部的组建和解体。

- 4.熟悉项目经理的职责、权力。

- 5.了解我国建造师执业资格制度的几个基本问题。

- 第三章 工程项目进度控制

- 1.了解工程进度控制的目的和任务。

- 2.掌握工程项目总进度目标论证的工作步骤。

- 3.了解网络计划技术的产生和发展、分类和特点。

- 4.掌握双代号网络计划和单代号网络计划。

- 5.能结合实际工程编制一般施工网络计划。

- 6.了解网络计划技术在工程中执行、检查、分析对比及调整的基本思路和方法。

- 第四章 工程项目质量控制

- 1.了解工程项目质量的定义和特点﹔熟悉工程项目的影响因素。

- 2.熟悉工程项目质量控制的内容和方法。

- 3.掌握分部分项工程、单位工程验收规定;熟悉竣工验收的程序。

- 4.掌握质量事故的分类和处理;掌握工程质量事故预防的具体措施。

- 第五章 工程项目成本控制

- 1.了解建筑安装工程费用项目的组成与计算单位的建设投资的构成。

- 2.熟悉建设工程项目成本控制需要借助的理论、方法、手段、措施。

- 3.掌握成本计划的编制原理及过程。

- 4.掌握建设工程项目成本控制过程的基本方法以及费用偏差分析。

- 5.了解建设工程项目成本核算的方法和成本分析的方法。

- 第六章 工程项目职业健康安全管理与环境管理

- 1.了解职业健康管理安全体系标准与环境管理体系标准。

- 2.熟悉安全生产管理内容。

- 3.掌握生产安全事故应急预案和事故处理、施工现场文明施工和环境保护的要求。

- 第七章 工程项目合同管理

- 1.了解工程招标投标的定义与基本原则，以及合同实施控制和合同评价的内容。

- 2.熟悉招标与投标程序，招标与投标文件的编制。

- 3.掌握建设工程合同体系的内容。

- 4.熟悉建设工程施工合同的计价方式。

- 5.掌握建设工程索赔的依据、程序及计算。

- 第八章 工程项目风险管理

- 1.掌握项目风险的基本含义及本质，建设项目工程风险分类，理解项目风险管理计划的内容。

- 2.熟悉风险识别与风险评估的方法。

- 3.熟悉风险应对方法。

- 4.了解工程保险的含义和分类特点及原则。

- 第九章 工程项目信息管理

1.了解项目管理体系的形成工程文档管理的基本知识，文档管理的基本要求。

2.了解BIM技术在工程项目管理中的应用。

3.掌握信息的概念、特征、项目信息的分类，信息管理的过程，信息管理计划的编制。